Форма

Представляется Главе поселения

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского сельского поселения»

за 2017 год

Руководитель муниципальной программы  Смирнова Светлана Алексеевна

Субъект бюджетного планирования  Администрация Воскресенского сельского поселения Ярославской области

1. Основания для реализации муниципальной программы (постановление от 15.08.2014 № 83 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского сельского поселения на 2014-2016 годы» ,постановление от 22.04.2015 № 32, от19.02.2016 № 32 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского сельского поселения на 2014-2016 годы») ,от 18.04.20167 № 74 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского сельского поселения на 2014-2016 годы»)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий муниципальной программы (нарастающим итогом с начала года):

тыс. руб.

| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (2017 год) | Планируемое финансирование мероприятий | Фактическое финансирование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | прочие источники |  | бюджет поселения | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ремонт улично- дорожной сети ; содержание дорог поселения | 2017 | 2017 | 4552,5 | 4552,5 |  | 4544,7 | 4544,7 |  |
|  | Всего по программе |  |  | 4552,5 | 4552,5 |  | 4544,7 | 4544,7 |  |

3. Итоги реализации муниципальной программы :

В 2017 году были проведены работы по ремонту дорог . Проводилось летнее, зимнее содержание дорог и планировка дорог поселения. Проведен ремонт дороги ул.Школьная д.Фрольцево ,проведена оплата ремонта ул.Ярославской д.Вахромейка, по контракту запланированный на 2017 год.

4. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы

Главные задачи программы :

-	развитие сети автомобильных дорог на территории Воскресенского сельского поселения Ярославской области;

-	создание условий для формирования сети автомобильных дорог, круглогодично доступной для населения Воскресенского  сельского поселения Ярославской области;

-	осуществление работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог расположенных на территории Воскресенского сельского поселения Ярославской области;

-	создание условий для реализации конституционного права на свободу перемещения граждан и товаров посредством модернизации и поэтапного развития сети муниципальных автодорог, отвечающих интересам граждан, грузовладельцев и общества в целом.

Программа за 2017 год является среднеэффективной, так финансирование соответствует 99,8 % от запланированного на год.

Глава  Воскресенского сельского                                                                       А.Н.Сальникова

поселения Ярославской области